KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1.Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử

-Kiểm thử phần mềm cho ứng dụng Calculator (Máy tính) trên Windows nhằm đảm bảo các phép toán cơ bản và nâng cao hoạt động chính xác, ổn định, và đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng của người dùng.

b. Lịch trình dự kiến

-Thời gian kiểm thử: 2 tuần

- Yêu cầu tài nguyên a. Phần cứng

-Máy tính có cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của hệ điều hành Windows.

b. Phần mềm

-Ứng dụng Calculator phiên bản hiện tại của Windows.

-Hệ điều hành Windows: Windows 10, Windows 11.

c. Nhân sự

-Kỹ sư QA (Quality Assurance) có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm desktop.

d. Đào tạo

-Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công.

-Hiểu rõ các chế độ và chức năng của ứng dụng Calculator.

- Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử a. Các tính năng cần kiểm thử

-Addition (Cộng): Kiểm tra phép cộng với số nguyên, số thập phân.

-Subtraction (Trừ): Kiểm tra phép trừ với các giá trị hợp lệ và không hợp lệ.

-Multiplication (Nhân): Kiểm tra phép nhân với số lớn, số âm.

-Division (Chia):

-Kiểm tra phép chia thông thường

-Kiểm tra trường hợp chia cho 0

-Clear / Clear Entry (C / CE): Kiểm tra khả năng xóa dữ liệu hiện tại và toàn bộ phép tính.

-Backspace: Kiểm tra khả năng xóa từng ký tự số đã nhập.

-Decimal point (.): Kiểm tra nhập số thập phân và giới hạn số dấu chấm.

-Equals (=): Kiểm tra khả năng hiển thị kết quả chính xác.

-Memory Functions (M+, M-, MR, MC):

-Kiểm tra lưu, cộng/trừ bộ nhớ

-Kiểm tra gọi và xóa bộ nhớ

-Mode Switching:

-Standard

-Scientific (nếu có)

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó

-Kiểm tra lại các chức năng đã tồn tại ở phiên bản trước để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi mới.

- Các tính năng không được kiểm thử

-Programmer Mode (nếu không nằm trong phạm vi).

-Date Calculation (nếu không phải yêu cầu chính).

-Currency Conversion.

-Unit Conversion.

- Các đầu ra của kiểm thử a. Tóm tắt kiểm thử

-Báo cáo tổng quan kết quả kiểm thử.

-Danh sách các chức năng đã kiểm thử.

-Các vấn đề chính được phát hiện và đề xuất cải thiện.

b. Báo cáo lỗi

-Mô tả chi tiết lỗi.

-Các bước tái tạo lỗi.

-Mức độ nghiêm trọng (Low / Medium / High).

-Trạng thái xử lý lỗi.

- Các phụ thuộc a. Phần cứng

-Máy tính đáp ứng yêu cầu chạy Windows Calculator ổn định.

b. Phần mềm

-Phiên bản hệ điều hành Windows tương thích.

-Phiên bản Calculator không bị lỗi cài đặt.

c. Nhân sự

-Số lượng kỹ sư QA phù hợp với khối lượng kiểm thử.

d. Đào tạo

-Kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm.

-Hiểu rõ nghiệp vụ và cách sử dụng Calculator.

- Tiêu chí vào / ra a. Tiêu chí vào

-Các chức năng cần kiểm thử đã được xác định rõ ràng.

-Môi trường kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình đầy đủ.

-Nhân sự kiểm thử sẵn sàng và đã được đào tạo.

b. Tiêu chí ra

-Các chức năng Calculator hoạt động đúng theo yêu cầu.

-Không tồn tại lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả tính toán.

-Báo cáo lỗi đã được hoàn thành và ghi nhận đầy đủ.

-Yêu cầu của người dùng và các bên liên quan được đáp ứng.